|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Генерального директора ФГУП «ППП» ______________ Э.А. Богданов |
| --- | --- |

Документация о закупке у единственного поставщика

(подрядчика, исполнителя)

№ЕП- 19  / 05 -20

1. Способ закупки.

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика.

ФГУП «ППП»

125047 г. Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д.16,

тел/факс: (499) 250-39-36, e-mail: info@pppudp.ru

3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг.

Работы по капитальному ремонту шахт двух пассажирских лифтов с заменой лифтового оборудования в административном корпусе, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Староволынская, д. 10; шахт грузового и больничного лифтов с заменой лифтового оборудования в терапевтическом корпусе, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Староволынская, д. 10, стр.3.

Количество – 1 усл.ед

Код ОКПД2 43.29.19.110

Код ОКВЭД2 33.19

4. Сведения о начальной (максимальной) цене договора.

16 889 143,84 рублей

5. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа.

Документация о закупке не предоставляется.

6. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке и порядок подведения итогов закупки.

Не установлены, итоги закупки не подводятся.

7. Установленные заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Подрядчик обязуется выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, и сдать работы на Объекте Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию. За 5 календарных дней до начала работ представляет Заказчику акт-допуск, приказы о назначении ответственных лиц за выполнение требований охраны труда, противопожарную безопасность на Объекте для согласования с Заказчиком, а также списки рабочих с паспортными данными и отметкой о регистрации (для иногородних) по представленной Заказчиком и Службой охраны форме.

В ходе выполнения работ по Договору Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком перечень планируемых к использованию при исполнении Договора материалов с учетом требований нормативно-правовых актов в области здравоохранения и с предоставлением необходимых сертификатов.

При обнаружении Заказчиком некачественно выполненных работ Подрядчик обязан своими силами и за счет своих средств, в согласованный Сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке.

Не установлены.

9. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик.

Не установлены.

10. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги.

Место выполнения Работ: г. Москва, ул. Староволынская, д. 10.

Срок выполнения Работ: датой начала работ является дата подписания Договора, срок окончания работ по Договору – 31 декабря 2020 года.

11. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги.

Заказчик осуществляет авансовый платеж в размере 30% (Тридцати процентов) от цены Договора в сумме 5 066 743,15 (Пять миллионов шестьдесят шесть тысяч  семьсот сорок три) рубля 15 копеек, включая НДС 20% - 844 457,19 (Восемьсот сорок четыре тысячи четыреста пятьдесят семь) рублей 19 копеек на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (Пятнадцати) дней после заключения Договора и предоставления счета Заказчику, а также при условии поступления денежных средств от Учреждения. В дальнейшем платежи проводятся в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней на основании Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) с учетом доли авансового платежа.

Заказчик оплачивает стоимость выполненных работ в соответствии со счетами, выставленными Подрядчиком на основании оформленных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) с приложением счетов-фактур, подписанных Сторонами, с возможной отсрочкой платежа на срок до 15 (Пятнадцать) рабочих дней. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. При оформлении Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) Подрядчик указывает наименование и стоимость приобретенного оборудования и материалов.

Датой платежа признается дата отметки банка и/или уполномоченного органа о принятии поручения Заказчика о совершении платежа в пользу Подрядчика по Договору.

12. Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Цена Договора включает в себя стоимость работ, в том числе используемых материалов и оборудования с учетом п.7.5., а также налогов, платежей, затрат, издержек, иных расходов Подрядчика, в том числе сопутствующих расходов, связанных с исполнением Договора.

В состав цены Договора включаются все затраты по подготовке помещений, приобретению строительных материалов, замене инженерного оборудования, быстроизнашивающихся частей, расходных материалов, выполнению специальных и пуско-наладочных работ, вводу в эксплуатацию, прокладке временных инженерных коммуникаций, гарантийным обязательствам, а также непредвиденным затратам, которые могут возникнуть до окончания срока действия настоящего Договора. В стоимость Договора не включаются затраты по техническому надзору.

13. Требования к участникам закупки.

Участником закупки может быть только СМиСП.

14. Требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям.

Не установлены.

15. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке.

Запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.

16. Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки.

Предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

17. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.

Не установлены.

18. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.

Не установлен.